REUNIÃO DE RETROSPECTIVA
Sprint 01

Na noite do dia 09 de novenbro de 2016, a equipe reuniu-se no laboratorio de informatica do IFPB camus Monteiro - PB para realizar a reunião de retrospectiva da Sprint. Debatemos quais foram os pontos positivos, negativos e o que poderíamos ter feito melhor na iteração. Após o debate chegamos a um consenso nos pontos:

Pontos Positivos:

- Foi possível completar um requisito com apenas um integrante da equipe.
- Foi aprofundado o conhecimento do modelo EAV para ser implementado no requisito faltando.
- Disponibilidade do cliente para tirar duvidas do projeto.
- Durante os estudos foi possível aprender bibliotecas especificas do SUAP, assim como, algumas do Django que serão importantes durante o desenvolvimento;
- Com a implementação do estudo de caso foi possível aprender na prática alguns recursos disponíveis pelo SUAP.

Pontos Negativos:
- Não foi possível entegra todos os requisitos prometidos.
- Equipe não estava completa para desenvolver.
- Casos de testes não foram desenvolvidos.
- O aplicativo de estudo de caso do SUAP não foi desenvolvido completamente.
O que poderíamos ter feito de melhor?
Poderia ter dado mais atenção ao estudo do material do SUAP, disponibilizado, em vez de ter “perdido” tempo fazendo um curso de Django em versão diferente da utilizada pelo SUAP;

Monteiro-PB, 09 de novenbro 2016.

Sidclei Wilker Alves de Freitas
Gilvonaldo Alves da Silva Cavalcanti