REUNIÃO DE RETROSPECTIVA
Sprint 02

Na noite do dia 23 de novenbro de 2016, a equipe reuniu-se no laboratorio de informatica do IFPB campus Monteiro - PB para realizar a reunião de retrospectiva da Sprint. Debatemos quais foram os pontos positivos, negativos e o que poderíamos ter feito melhor na iteração. Após o debate chegamos a um consenso nos pontos:

Pontos Positivos:

- Foi possível realizar os testes com o auxílio do material de treinamento do SUAP;
- Foi aprimorado os conhecimentos sobre Selenium.
- Disponibilidade do cliente para tirar duvidas do projeto.
- Os casos de teste foram terminados.
- Conhecimento adquerido com javascript e jquery.
- Eav de Atibuto do requisito gerenciar ativo esta quase completo.

Pontos Negativos:
- Um erro na execução do comando “collectics” fez com que perdesse muito tempo de desenvolvimento;
- Um dos participantes da equipe não foi produtivo.
- Falta de compromentimento de um dos participantes com o projeto.
O que poderíamos ter feito de melhor?
- Poderia ter conversado mais com o manitor para pedir auxílio a ele com a resolução do erro, visto que os alunos do período passado enfrentaram o mesmo erro;
- Todos os participantes tem que se comprometer e tentar resolver os probles o quanto antes.

Monteiro-PB, 23 de novenbro 2016.

Sidclei Wilker Alves de Freitas
Gilvonaldo Alves da Silva Cavalcanti