REUNIÃO DE RETROSPECTIVA
Sprint 03

Na noite do dia 8 de dezembro de 2016, a equipe realizou de forma online a reunião de retrospectiva da Sprint. Debatemos quais foram os pontos positivos, negativos e o que poderíamos ter feito melhor na iteração. Após o debate chegamos a um consenso nos pontos:

Pontos Positivos:
- Foi possível entregar os 2 itens mesmo com a subistituição de um no meio da sprint;
- Foi possível adiquerir mais conhecimentos sobre o framework utilizado;
- Foi possível enxergar que um dos requisitos não poderia ser desenvolvido como o cliente queria;
- Disponibilidade do cliente para tirar duvidas do projeto.

Pontos Negativos:
- Falta de comunicação entre os membros da equipe;
- Metade da sprint foi perdida em um requisito;
- Falta de dedicação ao projeto por parte da equipe.
O que poderíamos ter feito de melhor?
Melhorar a comunicação entre os membros da equipe;

Monteiro-PB, 08 de dezembro de 2016.

Gilvonaldo Alves da Silva Cavalcanti
Sidclei Wilker Alves de Freitas