REUNIÃO DE RETROSPECTIVA
Sprint 04

Na tarde do dia 21 de dezembro de 2016, a equipe realizou de forma online para a reunião de retrospectiva da Sprint. Debatemos quais foram os pontos positivos, negativos e o que poderíamos ter feito melhor na iteração. Após o debate chegamos a um consenso nos pontos:

Pontos Positivos:
- Foi possível terminar os itens planejados para a sprint;
- Foi boa a comunicação entre a equipe, o que facilitou o bom andamento da sprint;
- A equipe se reuniu no NDSI-IFPB para o desenvolvimento dos itens da iteração;

Pontos Negativos:
- Com as férias a equipe ficou muito tempo sem desenvolver, o que quebrou o ritmo do desenvolvimento;
- Problemas com o acesso a ferramenta icescrum.
O que poderíamos ter feito de melhor?
A equipe poderia ter usado o tempo livre, nas férias, para adiantar algumas funcionalidades.

Monteiro-PB, 21 de dezembro de 2016.

Gilvonaldo Alves da Silva Cavalcanti
Sidclei Wilker Alves de Freitas